## Slide 1: Pentomino-Puzzle
Projektmesse
BSE-Praktikum ‘Angewandte Mechatronik‘
Kevin Ernst
Timo Roch
WiSe 24/25

## Slide 2: Inhalt
Einführung
Systementwurf
Projektplanung und Vorgehen
Besondere Herausforderungen
Lessons Learned
Projektergebnis

## Slide 3: Einführung
Praktikum
  Entwicklung eines Escape Games
Spielidee
  Spielbrett mit Hall-Sensoren
  6 Pentomino-Steine mit Magneten

## Slide 4: Systementwurf
Mikrocontroller
Arduino Uno R3-Mikrocontroller zur Signalverarbeitung
Hall-Sensoren
Erkennen der Magnete in den Spielsteinen
Elektromotor
Mechanische Ausgabe des vierstelligen Codes
Reset-Taster
Zurücksetzen des Spiels
Spannungsquelle
Stromversorgung über Stromkabel

## Slide 5: Projektplanung und Vorgehen
Vorbereitung 27.09 - 04.11
Ideenfindung
Planung und Durchführung 03.10 – 07.01
Bestellen der Komponenten
Vorbereitung der Projektmesse 07.01 - 16.01
Planung des Messestandes
Erstellung Wiki-Artikel
Erstellen der Einkaufsliste
Erstellung des Zeitplans
Konstruktion und 3D-Druck
Programmierung und Verdrahtung
Tests der Komponenten
Erweitern des Wiki-Artikels
Erstellung der Präsentation
Üben der Präsentation

## Slide 6: Besondere Herausforderungen
Entwicklung eines Puzzles mit nur einer richtigen Lösung
Planung von Spielbrett und Spielsteinen mit besonderer Form
Ermittlung der Spielzustände
Festlegung möglicher Zustände
Kombination aus Klappe Schloss und Elektromotor
Ausgeklügelter Mechanismus zur Verrieglung
Notes: Einarbeitung in die Modellbasierte Programmierung mit Matlab Simulik als „Erstemester“
Zu beginn der richtige Umgang mit SVN

## Slide 7: Lessons Learned
Gründliche Planung
Fertigungstoleranzen berücksichtigen
Minimiert die Nacharbeit besonders beim 3D-Druck
Dokumentation
Schreiben des Wiki-Artikels fördert ausführliche Dokumentation von Arbeitsschritten
Erleichtert Projektablauf und erhöht die Chance auf ein erfolgreiches Projekt

## Slide 8: Projektergebnis
Wiki-Artikel
Technische Umsetzung:
3D-gedrucktes Spielbrett und Puzzleteile aus PLA
Integrierte Hall-Sensoren im Spielbrett
Magnete in den Puzzleteilen
Arduino Uno R3 zur Steuerung
Servomotor für den Klappmechanismus
Programmierung mittels MATLAB und Simulink

## Slide 9: Pentomino-Puzzle Spielanleitung Escape-Game für Einsteiger
Spielziel: Das Ziel des Spiels ist es das Pentomino Puzzle möglichst schnell zu lösen, um den vierstelligen Code für das nächste Escape-Game-Level zu erhalten.
Spielvorbereitung durch den Spielleiter:
  Lege den Kippschalter um, um das Puzzle zu aktivieren
  Lege die drei Hinweiskarten verdeckt neben das Spielbrett
  Platziere die Spielsteine neben dem Spielbrett
Spielablauf:
  Platziere die Pentomino-Steine auf dem Spielbrett
  Versuche durch geschicktes Anordnen der Steine das Puzzle zu lösen
  Bei Schwierigkeiten darf der Spieler die drei Hinweiskarten nacheinander aufdecken
Neue Runde starten:
  Lege die Codekarte wieder ein
  Schließe die Klappe von Hand und entferne die Spielsteine aus dem Spielbrett
  Drücke den Reset-Taster
  Anschließend kann das Spiel erneut gespielt werden
Technische Details: Das mechatronische Puzzle verwendet Magnete, Hall-Sensoren und einen Arduino-Mikrocontroller für die Erkennung der korrekten Lösung.
Hinweis: Die korrekte Lösung wird automatisch durch die eingebauten Sensoren erkannt. Bei erfolgreicher Lösung wird die Klappe geöffnet und der vierstellige Code für das nächste Level freigegeben.

## Slide 10: Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit
Fragen ?