Statusbericht Projekt Mülleimer am 16.11.2023

- Konzeptentwicklung: 					erledigt

- Systementwicklung

  - Feedback Überarbeitung: 			erledigt

  - Komponenten Kauf:

    - Arduino Uno R3 Starter Kit		erledigt

    - Servo Motor				erledigt

    - Mülleimer				erledigt

    - Lochrasterplatine			nicht erledigt

    - Stiftleiste				nicht erledigt

- Software-Entwurf: 					erledigt

  - In SVN hinterlegt

- Hardware-Zusammenbau

  - Baugruppen Test: 				erledigt

  - Sensorgehäuse und Kabelverlegung	nicht erledigt

  - Einbau in Hardware-Umgebung 		nicht erledigt

- Abschlusstest und Funktionsprüfung

  - Funktionsüberprüfung			nicht erledigt

  - Webseite und Video				nicht erledigt

  - Zeit-Puffer

  - Messe

Anforderungen:

| ID | Beschreibung | Bereich | Autor | Datum | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arduino wird als Hardware verwendet. | Hardware | Ken Hilz & Denim Hilz | 05.10.2023 | Erledigt |
| 2 | Die Komponenten (Mülleimer, Ultraschallsensor und Servomotor) werden benötigt. | Hardware | Ken Hilz & Denim Hilz | 05.10.2023 | Erledigt |
| 3 | Die Elektronik muss im Mülleimer unterhalb des Müllbehälters integriert werden. | Hardware | Ken Hilz & Denim Hilz | 05.10.2023 | Offen |
| 4 | Die Stromversorgung wird über eine 9V Batterie bereitgestellt. | Hardware | Ken Hilz & Denim Hilz | 05.10.2023 | Getestet, allerdings: Eine 9V Batterie ist zu schwach, die Stromversorgung wird über ein externes Netzteil bereitgestellt. |
| 5 | Der Algorithmus muss in MATLAB Simulink entwickelt werden. | Software | Ken Hilz & Denim Hilz | 05.10.2023 | Erster Entwurf vorhanden |
| 6 | Der Sensor erkennt den Gegenstand bis 30cm Entfernung. | Software | Ken Hilz & Denim Hilz | 05.10.2023 | Erledigt |
| 7 | Solange der Sensor einen Gegenstand wahrnimmt, leuchtet, für den Nutzer sichtbar, eine LED-Lampe. | Software | Ken Hilz & Denim Hilz | 05.10.2023 | Erledigt |
| 8 | Befindet sich ein Gegenstand 30cm oder näher vor dem Mülleimer wird der Servomotor direkt angesteuert. | Software | Ken Hilz & Denim Hilz | 05.10.2023 | Erledigt |
| 9 | Der Servomotor öffnet die Einwurfklappe in einem Winkel von maximal 60 Grad direkt nach dem Signal des Sensors. | Software | Ken Hilz & Denim Hilz | 05.10.2023 | Muss geprüft werden. Servo ist stark genug und kann den Deckel öffnen. |
| 10 | Registriert der Sensor keine Bewegung mehr innerhalb von 30cm Entfernung für eine Dauer von 5 Sekunden, wird der Servomotor angesteuert. | Software | Ken Hilz & Denim Hilz | 05.10.2023 | Offen |
| 11 | Der Servomotor schließt die Einwurfkkappe direkt nach dem Signal des Sensors. | Software | Ken Hilz & Denim Hilz | 05.10.2023 | Offen |

Breadboard-Aufbau:

Schaltungsaufbau Fritzing:

Prototyp Sensorhalterung Vorderansicht:

Prototyp Sensorhalterung Seitenansicht links:

Motorverbindung zum Deckel: